DANH MỤC HỒ SƠ LỰA CHỌN NÀH THẦU GÓI THẦU TƯ VẤN/HÀNG HÓA/XÂY LẮP

(áp dụng phương thức một giai đoạn 2 túi hồ sơ)

| TT | Tên hồ sơ | Thời gian | Trách nhiệm |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tư vấn | BMT/CĐT |  |
| I | Lập thẩm định, phê duyệt KHLCNT |  |  |  |  |
| 1 | Tờ trình phê duyệt KHLCNT |  |  | X |  |
| 2 | Báo cáo thẩm định KHLCNT |  |  | X |  |
| 3 | Quyết định phê duyệt KHLCNT |  |  | X |  |
| 4 | Đăng tải KHLCNT |  |  | X |  |
| II | Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu |  |  |  |  |
| 1 | Lập HSMT |  | X |  |  |
| 2 | Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt HSMT(nếu có) |  | X | X |  |
| 3 | Thẩm định HSMT |  |  | X |  |
| 4 | Tờ trình phê duyệt HSMT(nếu có) |  |  | X |  |
| 5 | Phê duyệt HSMT |  |  | X |  |
| III | Tổ chức lựa chọn nhà thầu |  |  |  |  |
|  | Đăng tải thông tin (thông báo mời thầu) |  |  | X |  |
|  | Đăng tải thông báo mời thầu (HSMT được phát hành sau 3 ngày làm việc kể từ ngày đăng) |  |  |  | Đăng trực tiếp trên hệ thống |
|  | Phát hành (bán hồ sơ), sửa đổi, làm rõ HSMT thời gian quy định trong HSMT |  |  | X | Tối thiểu 20 ngày |
|  | Tiếp nhận HSDT |  |  | X |  |
|  | Đóng thầu, Mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật |  | X | X |  |
|  | Đánh giá HSDT về kỹ thuật |  |  | X |  |
|  | Trình phê duyệt danh sách nhà thầu về kỹ thuật(nếu có) |  | X | X |  |
|  | Thẩm định báo cáo đánh giá HSĐXKT |  |  | X |  |
|  | Phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật |  |  | X |  |
|  | Thông báo kết quả đánh giá HSĐXKT |  |  |  |  |
|  | Mở hồ sơ đề xuất tài chính |  | X | X |  |
|  | Đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính |  | X |  |  |
|  | Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu (nếu có) |  |  |  |  |
|  | Thương thảo hợp đồng |  |  | X |  |
|  | Trình thẩm định phê duyệt kết quả |  |  | X |  |
|  | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu |  |  | X |  |
|  | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu |  |  | X |  |
|  | Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu (bao gồm cả đăng tải thông tin lê báo đấu thầu) |  |  | X | Thông báo trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định |
|  | Hoàn thiện và ký hợp đồng |  |  | X |  |