Câu hỏi ôn tập

Câu 1. Giới hạn phần trăm giá trị công việc nhà thầu phụ được thực hiện trong gói thầu

Câu 2. Trong quá trình tổ chức đấu thầu, Bên mời thầu thông báo thay đổi thời điểm đóng thầu. Đối với các HSMT đã nộp, Bên mời thầu có cách xử lý:

Câu 3. Chứng thư số là gì ?

Câu 4. Trong lễ mở thầu tiến hành sau thời điểm đóng thầu, nhà thầu đề nghị bổ sung thư giảm giá do bị thất lạc trong quá trình nộp HSDT theo đường bưu điện:

Câu 5. Nội dung của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bao gồm

Câu 6. Gói thầu tổ chức đấu thầu quốc tế: Trường hợp HSMT cần sửa đổi sau khi phát hành thì phải thông báo đến các nhà thầu đã nhận HSMT (trừ gói thầu quy mô nhỏ).

Câu 7. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu được thực hiện trước khi phê duyệt dự án

Câu 8. Lựa chọn phương pháp đánh giá HSDT cho gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn có quy mô nhỏ, đơn giản:

Câu 9. Bảo đảm dự thầu không được hoàn trả trong các trường hợp nào sau đây ?

Câu 10.Đấu thầu 2 giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong trường hợp nào?

Câu 11. Đấu thầu quốc tế là gì?

Câu 12.Đấu thầu quốc tế được áp dụng trong các trường hợp nào?

Câu 13. Hình thức Tự thực hiện được áp dụng như thế nào ?

Câu 14. Giá trị bảo đảm dự thầu được quy định như thế nào ?

Câu 15. Điều kiện phát hành HSMT

Câu 16. Gói thầu tổ chức đấu thầu trong nước: Trường hợp HSMT cần sửa đổi sau khi phát hành thì phải thông báo đến các nhà thầu đã nhận HSMT (trừ gói thầu quy mô nhỏ).

Câu 17. Phương pháp đánh giá đối với gói thầu dịch vụ tư vấn lựa chọn nhà thầu là tổ chức

Câu 18. Chi phí trong đấu thầu lựa chọn nhà thầu bao gồm những gì ?

Câu 19. Mua sắm tập trung

Câu 20. Mua sắm trực tiếp

Câu 21. Tình huống đối với gói thầu mua sắm hàng hóa: nhà thầu có hồ sơ dự thầu hợp lệ; có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu; có đề xuất về mặt kỹ thuật đáp ứng yêu cầu; có tổng sai lệch (thừa trừ thiếu) không quá 10% giá dự thầu; có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá thấp nhất (tiêu chí đánh giá HSDT sử dụng phương pháp giá thấp nhất); giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu/dự toán được duyệt.

Câu 22. Tình huống: Nhà thầu A ký hợp đồng thực hiện gói thầu X với giá 02 tỷ đồng với giá trị dành cho nhà thầu phụ B được xác định trong hồ sơ dự thầu theo đúng HSMT và hợp đồng ký kết là 250 triệu đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, có ý kiến cho rằng nhà thầu A vi phạm pháp luật về đấu thầu. Câu hỏi: nhà thầu A vi phạm pháp luật về đấu thầu trong trường hợp nào ?

Câu 23. Bảo đảm thực hiện hợp đồng.

Câu 24. Nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng

  - Việc điều chỉnh hợp đồng chỉ được áp dụng trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực.

Câu 25. Lựa chọn phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa

Câu 26. Điều kiện ký kết hợp đồng

Câu 27. Điều kiện xét duyệt trúng thầu đối với nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn (áp dụng phương pháp giá thấp nhất)

Câu 28.Hình thức mua sắm trực tiếp được áp dụng như thế nào?

Câu 29. Lựa chọn hình thức hợp đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa có quy mô nhỏ.

Câu 30. Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu

Câu 31. Bên mời thầu trong mua sắm thường xuyên có trách nhiệm giải quyết kiến nghị trong đấu thầu

Câu 32. Chủ đầu tư là :

Câu 33. Giá đề nghị trúng thầu là :

Câu 34. Lựa chọn phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa để xây dựng hồ sơ mời thầu:

Câu 35. Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là bao nhiêu ngày kể từ ngày mời thầu đến khi bên mời thầu có tờ trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kèm theo báo cáo về kết quả lựa chọn nhà thầu :

Câu 36. Những nhà thầu nào được nộp hồ sơ dự thầu trước thời điểm đóng thầu

Câu 37. Hạn mức của gói thầu  quy mô nhỏ

Câu 38. Bảo đảm dự thầu không được hoàn trả trong các trường hợp nào sau đây ?

Câu 39. Bảo đảm thực hiện  hợp đồng được áp dụng đối  với :

Câu 40. Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn đấu thầu quốc tế, việc tính ưu đãi được thực hiện trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu để so sánh, xếp hạng :

Câu 41. Lựa chọn hình thức hợp đồng nào áp dụng đối với gói thầu xây lắp có quy mô nhỏ?

Câu 42. Nhà thầu được phép và có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu trong trường hợp nào ?

Câu 43. Quy trình đánh giá HSDT đối với gói thầu xây lắp áp dụng phương thức một giai một túi hồ sơ nào đúng ?

Câu 44. Quy trình đánh giá HSDT đối với gói thầu dịch vụ tư vấn nào đúng ?

Câu 45. Gói thầu nào sau đây không phải áp dụng bảo đảm dự thầu?

Câu 46. Đối với gói thầu dịch vụ  tư vấn, loại hợp đồng nào không còn được áp dụng ?

Câu 47. Hạn mức giá gói thầu được áp dụng chỉ định thầu :

Câu 48. Hạn mức giá gói thầu xây lắp được áp dụng chào hàng cạnh tranh :

Câu 49. Hạn mức giá gói thầu xây lắp chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ tham gia đấu thầu.

Câu 50. Gói thầu mua sắm quy mô nhỏ là gói thầu?

Câu 51. Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu tối đa đối với gói thầu thông thường là:

Câu 52.Phương thức đấu thầu một giai đoạn – một túi hồ sơ được áp dụng cho các hình thức lựa chọn nhà thầu nào?

Câu 53.Phát biểu nào sau đây là đúng về áp dụng các phương thức đấu thầu?

Câu 54.Hình thức chỉ định thầu được áp dụng trong trường hợp nào?

Câu 55. Chi phí lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển

Câu 56.Gói thầu nào không phải áp dụng Bảo đảm dự thầu khi tổ chức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh?

Câu 57. Hình thức đấu thầu nào phải áp dụng Bảo đảm dự thầu trong lựa chọn nhà thầu

Câu 58.Thời gian có hiệu lực của Bảo đảm dự thầu được quy định trong HSMT, HSYC như thế nào?

Câu 59. Khi nhà thầu liên danh tham gia đấu thầu, thực hiện bảo đảm dự thầu như thế nào ?

Câu 60.Nhà thầu được nhận lại bảo đảm dự thầu trong trường hợp nào?

Câu 61. Nhà thầu được đánh giá là độc lập về pháp lý và tài chính với nhà thầu tư vấn, với chủ đầu tư, bên mời thầu khi:

Câu 62.Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu được quy định như thế nào?

Câu 63. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu nào không sử dụng để đánh giá gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu hỗn hợp:

Câu 64. Việc mở thầu được quy định như thế nào ?

Câu 65. Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu

Câu 66. Việc hủy đấu thầu sẽ không được thực hiện trong các trường hợp nào sau đây:

Câu 67.Nguyên tắc thương thảo hợp đồng

Câu 68. Hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn

Câu 69. Trong trường hợp nhà thầu liên danh, việc ký kết hợp đồng với chủ đầu tư được quy định như sau:

Câu 70. Thành phần hợp đồng bao gồm:

Câu 71. Có bao nhiêu loại hợp đồng với nhà thầu

Câu 72. Các loại hợp đồng với nhà thầu được quy định trong Luật đấu thầu

Câu 73. Phải áp dụng hợp đồng trọn gói đối với những gói thầu nào?

Câu 74. Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng của gói thầu không được tiến hành trong trường hợp nào sau đây:

Câu 75. Quy định nào sau đây về giám sát thực hiện hợp đồng là không chính xác:

Câu 76. Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với các gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp có giá trị:

Câu 77. Tự thực hiện được áp dụng trong trường hợp:

Câu 78. Đơn vị được giao tự thực hiện gói thầu không được phép

Câu 79. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, nhà thầu sẽ nhận được ưu đãi khi

Câu 80. Nhiệm vụ nào sau đây không thuộc trách nhiệm của Người có thẩm quyền:

Câu 81. Cơ sở đào tạo về đấu thầu cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản cho học viên khi đáp ứng đầy đủ điều kiện nào sau đây:

Câu 82. Hành vi vừa tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đồng thời tham gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu sẽ bị xử lý vi phạm theo hình thức nào:

Câu 83. Hành vi chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu trái với quy định của Luật đấu thầu nhằm mục đích chỉ định thầu hoặc hạn chế sựu tham gia của các nhà thầu sẽ bị xử lý vi phạm theo hình thức nào

Câu 84. Hành vi thỏa thuận về việc từ chối cung cấp hàng hóa, không ký hợp đống thầu phụ hoặc các hình thức gây khó khăn khác cho các bên không tham gia thỏa thuận (thông thầu) sẽ bị xử lý vi phạm theo hình thức nào

Câu 85. Hành vi cản trở đối với nhà thầu, cơ quan có thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán sẽ bị xử lý vi phạm theo hình thức nào

Câu 86. Hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ sẽ bị xử lývi phạm theo hình thức nào:

Câu 87. Hành vi nêu yêu cầu cụ thể về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa trong hồ sơ mời thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp hoặc gói thầu hỗn hợp khi áp dụng hình thức đấu thấu rộng rãi, đấu thầu hạn chế sẽ bị xử lý vi phạm theo hình thức nào:

Câu 88. Đình chỉ cuộc thầu, không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu được áp dụng

Câu 89. Chi phí trong lựa chọn nhà thầu qua mạng bao gồm:

Câu 90. Nguyên tắc nào áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng:

Câu 91. Mua sắm tập trung thường được áp dụng trong các trường hợp nào:

Câu 92. Mua sắm tập trung được thực hiện như thế nào:

Câu 93. Quy trình mua sắm tập trung

Câu 94.Vốn nhà nước bao gồm

Câu 95. Khi áp dụng phương pháp dựa trên kỹ thuật đối với gói thầu tư vấn có yêu cầu  kỹ thuật cao, đặc thù thì nhà thầu được xếp hạng thứ nhất là:

Câu 96.Thời gian phê duyệt hoặc có ý kiến xử lý về kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện tối đa là bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu hoặc báo cáo thẩm định của cơ quan, tổ chức thẩm định.

Câu 97. Những dự án nào phải thực hiện theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13?

Câu 98. Những hành vi nào sau đây bị cấm trong đấu thầu?

Câu 100. Mua thuốc tập trung được thực hiện:

Câu 101.Thời gian đánh giá hồ sơ quan tâm đối với đấu thầu quốc tế tối đa là bao nhiêu ngày?

Câu 102. Việc lựa chọn nhà thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công được thực hiện theo các hình thức đấu thầu nào?

Câu 103. Lựa chọn phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn đơn giản, chi phí thực hiện gói thầu đã được xác định cụ thể và cố định trong hồ sơ mời thầu?

Câu 104: Khi đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao, đặc thù thì lựa chọn phương pháp đánh giá nào?

Câu 105.Tất cả các gói thầu lựa chọn nhà thầu trong lĩnh vực dầu khí đều phải tuân thủ Luật đấu thầu số 43/2013/QH2013 là đúng hay sai?

Câu 106. Việc tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đồng thời tham gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư đối với cùng một gói thầu, dự án thuộc nhóm hành vi bị cấm nào sau đây theo luật đấu thầu:

Câu 107.Việc chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu trái quy định của Luật đấu thầu nhằm mục đích chỉ định thầu hoặc hạn chế sự tham gia của các nhà thầu thuộc nhóm hành vi bị cấm nào sau đây theo luật đấu thầu:

Câu 108. Việc nhà thầu, nhà đầu tư cố ý cung cấp thông tin không trung thực trong hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư thuộc nhóm hành vi bị cấm nào sau đây theo luật đấu thầu?

Câu 109.Thời gian tối thiểu chuẩn bị hồ sơ đề xuất là bao nhiêu ngày?

Câu 110.Đối với đấu thầu quốc tế, thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu tối đa là?

Câu 111.Thời hạn đăng tải thông tin về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu được quy định ra sao?

Câu 112.Luật Đấu thầu quy định bên mời thầu phát hành Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời sơ tuyển, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu bao nhiêu ngày sau đã đăng tải Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu trên mạng đấu thầu quốc gia?

Câu 113.Quy định nào sau đây là đúng về bảo đảm thực hiện hợp đồng?

Câu 114.Theo quy định của Luật Đấu thầu, trong các trường hợp nào được xem xét huỷ cuộc thầu?

Câu 115. Lựa chọn quy trình lựa chọn nhà thầu đối với đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo quy định?

Câu 116.Việc tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu với cùng một gói thầu, dự án thuộc hành vi bị cấm nào sau đây?

Câu 117.Chủ đầu tư, bên mời thầu phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà thầu trong thời hạn bao lâu kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu?

Câu 118.Người có thẩm quyền phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà thầu trong thời hạn bao lâu kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu?

Câu 119.Nhà thầu được gửi văn bản kiến nghị đến chủ đầu tư đối với dự án; bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu?

Câu 120.Toàn bộ hồ sơ liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu được lưu trữ trong thời gian tối thiểu là bao lâu?

Câu 121: Thời gian trả lại nguyên trạng hồ sơ đề xuất tài chính của các nhà thầu tham dự gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn không vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được quy định như thế nào?

Câu 122: Trong trường hợp huỷ thầu, thời gian lưu trữ các hồ sơ liên quan đến quá trình đấu thầu lựa chọn nhà thầu được quy định như thế nào?

Câu 123: Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu nào được áp dụng đối với hình thức chào hàng cạnh tranh gói thầu dịch vụ tư vấn?

Câu 124: Theo quy định của luật đấu thầu, đối với đấu thầu trong nước thời gian chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm tối thiểu là bao nhiêu ngày?

Câu 125: Theo quy định của luật đấu thầu, đối với đấu thầu quốc tế thời gian chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm tối thiểu là bao nhiêu ngày?

Câu 126: Trường hợp sau đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, có nhiều nhà thầu được đánh giá đạt yêu cầu thì việc lựa chọn nhà thầu đưa vào danh sách ngắn được quy định như thế nào?

Câu 127: Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn được áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn có giá trị?

Câu 128: Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn được áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hoá có giá trị?

Câu 129:Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn được áp dụng đối với gói thầu mua sắm thường xuyên có giá trị?

Câu 130: Đối với hình thức chào hàng cạnh tranh, thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được quy định như thế nào?

Câu 131: Thời gian phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu khi áp dụng hình thức đấu thầu chào hàng cạnh tranh được quy định như thế nào?

Câu 132: Trong trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà thầu với gói thầu có quy mô nhỏ, thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu tối đa là bao nhiêu ngày kể từ ngày mở thầu?

Câu 133: Giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu có quy mô nhỏ?

Câu 134: Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng đối với gói thầu có quy mô nhỏ?

Câu 135: Trường hợp bên mời thầu thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi trên mạng đấu thầu quốc gia, đến thời điểm mở thầu chỉ có duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu thì việc mở thầu sẽ được xử lý như thế nào?

Câu 136: Việc chuyển nhượng thầu trái phép cho nhà thầu khác trên 10% giá trị phải thực hiện (sau khi trừ đi phần công việc thuộc trách nhiệm nhà thầu phụ) thì bị xử lý như thế nào?

Câu 137: Các hình thức xử lý vi phạm trong đấu thầu bao gồm?

Câu 138: Nhà thầu có các hành vi vi phạm nào dưới đây thì bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 06 tháng đến 01 năm?

Câu 139: Nhà thầu có các hành vi vi phạm nào dưới đây thì bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 01 năm đến 03 năm?

Câu 140: Nhà thầu có các hành vi vi phạm nào dưới đây thì bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 03 năm đến 05 năm?